附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首儿所医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈京章 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85695261 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 440.75 | 440.75 |  | 440.75 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 440.75 | 440.75 |  | 440.75 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年内完成竣工验收 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 程控交换机主机系统、话务台、数字中继网关、通信光缆、通讯电缆等 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 暖气热力二次管线、中央空调管线、自来水管线、生活热水管线及消防水管线、各型阀门、地面破拆及恢复 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 无油空压机组、高温冷干机、储气罐、医用负压吸引真空泵、止逆阀、真空罐、集污罐、各类型过滤器、电控系统 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到质量验收规范 |  |  | 改造后达到质量验收规范合相关国家质量标准，相关过程符合国家相关法律法规 | 改造后符合相关国家质量标准，相关过程符合国家相关法律法规 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2023.7 | 2023.8 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 2024.11 | 2023.12 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 2023.8 | 2024.6 | 2.5 |  | 0 | 子项目热力管沟延期2024年4月完工验收 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2024.9 | 2023.12 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 预算控制在440.75 | 预算控制在440.75 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 降低养护成本 |  |  | 安全运行，减少维修成本 | 安全运行，减少维修成本 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高效率 |  |  | 更换为先进、低耗损的设备，对节能减排具有一定社会效益。 | 更换为先进、低耗损的电力设备，对节能减排具有一定社会效益。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限不低于 |  |  | 5年 | 5年 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 90%及以上 | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 就诊患者满意度 |  |  | 90%及以上 | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |