附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首儿所医院扬帆三期医工结合第一年 数字疗法产品研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邰隽 |  |  |  |  | 联系电话 | 18910250909 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 25 |  | 10 |  |  | 85.2% | 8.52 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 25 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 非接触式睡眠监测设备的精准度检测，研制出样机；人脸识别系统的数据积累及完善；非接触式睡眠监测设备的试投入使用 |  |  |  |  |  | 积累及完善人脸识别系统的数据 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展睡眠领域研究课题个数 |  | 1个 |  | 1个 |  | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 研制非接触式睡眠监测设备样机 |  | 1个 |  | 1个 |  | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题研究符合的标准 |  | 通过主管部门验收，符合扬帆创新项目标准 |  | 通过主管部门验收，符合扬帆创新项目标准 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成人才培养 |  | 2023.12 |  | 2024.4 |  | 5 | 0 | 因项目为2023年追加项目，资金12月31日到位，指标设置时未考虑 |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  | 2024.4 |  | 2024.4 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  | 25万 |  | 25万 |  | 10 | 8.52 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 儿童睡眠障碍筛查率提高 |  | 10% |  | 10% |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升医院儿童睡眠障碍诊断方面的影响力 |  | 大于5年 |  | 大于5年 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | 大于80% |  | 大于80% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.04 |  |  |