附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首儿所医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都儿科研究所附属儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 411.490000 |  | 411.490000 | 402.250000 |  | 10 |  | 97.75% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 411.490000 |  | 411.490000 | 402.250000 |  | — |  | 97.75% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年安全隐患整治目标：通过对首都儿科研究所附属儿童医院住院楼南北侧主排水管道更新，最大限度的降低了污水泄露所带来的影响，保障院内医患的人身财产安全及设施设备安全，使医院工作和管理等各项性能得到充分发挥，保证了医院各系统的安全运行，为患者提供了更加优质的医疗环境和医疗服务，推动平安示范医院建设工作。 |  |  |  |  |  | 顺利完成住院楼南北侧主排水管道更新，并在预期内验收合格，保证了医院各系统的安全运行，为患者提供了更加优质的医疗环境和医疗服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 管道改造总长（米） |  | 257 |  | 257 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 砌筑新井（座） |  | 38 |  | 38 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 更换污水泵（台） |  | 8 |  | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 达到100% |  | 达到100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 市场调研，组织方案设计 |  | 2024年2月 |  | 2024年2月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 编制招标文件，项目招标 |  | 2024年3月 |  | 2024年3月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目建设 |  | 2024年6月 |  | 2024年6月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收 |  | 2024年12月 |  | 2024年12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目审计 |  | 2024年12月 |  | 2024年12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 411.49万 |  | 402.25万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善医院环境，有效地消除污水渗漏安全隐患 |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限不低于 |  | 5年 |  | 不低于5年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 |  | 达到90% |  | 达到90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.78 |  |  |  |